宝塚市公共施設予約管理システム

導入業務委託仕様書

令和8年6月1日

宝塚市情報政策課

目次

1	案件名	4

2	調達の目的	4

3	システムの概要	4

4	システム導入基本方針	4

5	本業務の範囲	4

6	成果物・納品物	4

7	スケジュール	5

8	新システムの要件	5

8.1	基本事項	5

8.2	環境要件	5

8.3	機能要件	5

8.4	対象施設	6

8.5	管理情報要件	6

8.6	移行要件	6

8.6.1 移行方法	6

8.6.2 移行件数	6

8.7	セキュリティ要件	6

8.8	その他要件	6

8.8.1 データ抽出機能	6

8.8.2 帳票	7

9	機器要件	7

9.1	端末機器等設置数	7

9.2	想定システム構成	7

9.3	端末機器	7

9.3.1 既存環境	7

10	開発要件	7

10.1	要件定義	7

10.2	打ち合わせ資料・議事録	7

10.3	導入環境	7

10.4	進捗管理	8

10.5	受け入れテスト	8

10.6	業務実施時間	8

10.7	検収等	8

10.8	連絡体制	8

10.9	本稼働直後の対応	8

11	その他付帯業務	8

11.1	研修 	8

11.2	マニュアル	9

11.3	費用負担	9

12	特記事項	9

12.1	著作権	9

12.2	ドキュメントの作成方法	9

12.3	文書フォーマット形式	9

12.4	ドキュメントの体裁	9

12.5	電子媒体による納品方法	10

12.6	追完請求	10

12.7	契約解除時の措置	10

12.8	本仕様書と提案書の内容差異の取り扱い	10

12.9	再委託の取り扱い	10

案件名

宝塚市公共施設予約管理システム導入業務委託

調達の目的

現在利用中の公共施設予約管理システムの契約満了を迎えるにあたり、新たなシステムを導入し、業務の見直しを図るとともに、コスト削減、住民サービスの向上および施設予約管理業務の効率化による職員負担の軽減を図る。

システムの概要

- 公共施設予約システムは、公共施設の予約の受付から変更・キャンセルまで一元的に管理できるシステムである。利用者はオンラインで施設の空き状況を確認し、予約を行い、施設管理者は予約情報の管理および利用状況の把握を行うことができる。また、集計資料の作成機能を備え、運用状況の分析に役立てることができる。

システム導入基本方針

本業務は、自治体での稼働実績のあるパッケージソフトを基本として導入を行う。

本システムは、インターネットを利用したクラウドシステムとし、施設内のサーバの設置は不要なものとする。

利用者は端末にソフトウェアをインストールすることなく、ブラウザを通じてサービスを利用する形式とする。

受注者は参加表明を行う時点で、ISO/IEC 27001（ISMS）認証及びISO/IEC 27017（ISMSクラウドセキュリティ）認証を取得していなければならない。なお、受注者が他社システムを提案する場合は当該他社が、ISO/IEC 27001（ISMS）認証及びISO/IEC 27017（ISMSクラウドセキュリティ）認証を取得していなければならない。

本業務の範囲

- 本業務では、システム導入に係る作業（要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム開発、マスタデータの登録（料金体系、貸出時間割、休館日、備品、減免の種類設定等）、テスト、マニュアル作成及び操作研修、データ移行、本番移行）、のすべての工程を対象とする。

成果物・納品物

成果物・納品物は以下を想定している。この内容に準じた納品物を電子データで指定の期日までに納入すること。なお、この業務を受託した業者が想定する納品物において、確認すべき事項がある場合は、事前に協議すること。

| No | 分類 | 内容 | 数量 | 単位 | 成果物・納品物（想定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | システム開発 | 要件定義、設計、開発、テスト、本番移行、初期設定作業 | 1 | 式 | 機能要件一覧、帳票一覧、移行計画書等 |
| 2 | 研修 | 端末操作研修 | 1 | 式 | 運用・操作手順書（管理者向け、業務担当者向け）、研修実施計画書等 |
| 3 | ソフトウェア | － | 1 | 式 | 開発、運用・保守に必要なツール等 |

スケジュール

想定スケジュールは以下のとおり。

- 令和8年10月		　　　　契約・第1回打ち合わせ

- 令和8年10月～令和9年8月　　構築・データ移行・研修・受け入れテスト

- 令和9年9月		　　　　システム運用開始

- 契約から稼働までの具体的な作業項目単位でのスケジュール案、クリティカルパスやマイルストーンなど進捗管理の上で重要となるポイントや時期、本市の職員に過度な作業負荷とならないような開発スケジュールを提案すること。

- また、スケジュール作成にあたっては、業務繁忙期を十分に考慮したスケジュールで提案すること。なお、契約締結後3ヶ月程度の日程や作業ボリュームについて、本市との協議日程や協議テーマを具体的に示すこと。

新システムの要件

基本事項

- 各種操作が、プログラミング等の専門知識を必要とせず、本市が実施できること。

環境要件

- 本システムで導入するソフトウェアはASPまたはSaaS方式で運用するものとする。

- OS、ブラウザは下記のものに対応していること

|  | 施設管理者 | 施設利用者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利用端末 | パソコン | パソコン | スマートフォン／タブレット |
| OS | ・Microsoft Windows11以降 | ・Microsoft Windows11以降 ・MacOS Ⅹ | ・iOS／iPadOS ・Android OS ・Chrome OS |
| ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Google Chrome | ・Microsoft Edge ・Google Chrome ・ ・Safari | ・Google Chrome ・Safari |

機能要件

- 新システムでは、様式５－３「機能評価表_管理者機能」、様式５－４「機能評価表_利用者機能」に記載する必須項目を満たす必要がある。

対象施設
対象は14施設、220室場（宝塚市立スポーツセンター、公民館、文化施設等）とする。詳細は別紙1_対象施設一覧を参照。

管理情報要件

新システムでは、以下の情報管理、処理件数を想定している。

2026年4月1日時点　利用登録件数

| 個人 | 21,059 |
| --- | --- |
| 団体 | 7,590 |
| 財団 | 187 |
| 合計 | 28,836 |

2025年度予約実績件数

|  | インターネット予約 | 街頭端末予約 |
| --- | --- | --- |
| 随時予約確定 | 33,465件 | 1,032件 |
| 予約取消 | 41,211件 | 730件 |
| 抽選申込確定 | 220,419件 | 6,849件 |
| 抽選申込取消 | 7,528件 | 134件 |
| 計 | 302,623件 | 8,745件 |

移行要件

移行方法

- 現行システムより出力されたＣＳＶファイルを、新システムに機械的に取り込むことを基本とする。提供するデータは、対象の絞り込みや抽出項目の変換などを行わず、常に同じ手順により全件データ抽出・データ提供とするため、前回提供データから今回提供データまでの差分把握やコード変換、レイアウト変換、新システム側に特化したデータ加工は、受注者で行うこと。

移行件数

| 移行件数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設情報 | 利用者情報 | 予約情報（過去1年分および未来の予約情報） |
| 約220件 | 約30,000件 | 約350,000件 |

セキュリティ要件

仕様書別紙2_情報セキュリティ要件の通り。

その他要件

データ抽出機能

業務データとして管理されている情報から全件（マスタ含む）または汎用的な条件設定による抽出を行い、データを抽出できること。マスタの抽出を受注者のみが実施できる場合は、本市からの依頼を受けて、受注者が抽出すること。

帳票

利用する帳票は以下のものを想定している。なお、施設独自に必要な帳票については、以下のものに加え、別途帳票を追加する（帳票カスタマイズ）。追加する帳票は14枚を想定している。
【許可、控え帳票】

利用申請書、仮予約請書、減免申請書、減免決定通知書、適格請求書、領収書、還付申請書、還付許可書、利用変更許可書、利用変更取消届、使用許可取通知書、使用条件変更通知書、特殊器具利用申請書、特殊器具利用許可書、時間超過許可書、利用登録決定通知書

【集計、統計帳票】

予約一覧表、利用者一覧表、受付簿、使用内容別利用状況表、使用日別予約表、主催者区分別利用状況表、主催者地域別利用状況表、設備使用回数表、減免内訳表（施設）、減免内訳表（設備）、減免対象団体別利用状況表、収入集計明細表（領収日集計）、入金内訳表、還付実績一覧表、行事一覧、利用統計表（曜日別、日別、時間帯別）、利用予定表（月別、日別）、利用種目別利用統計表

機器要件

端末機器等設置数

パソコン　40台程度（パソコンは本市が用意する）

デジタルサイネージ　4台程度（デジタルサイネージは4施設程度が利用予定。デジタルサイネージは本市が用意する）

想定システム構成

インターネットを利用したクラウドシステムとし、施設内のサーバの設置は不要なものとする。また、インターネット環境は本市が用意する。

端末機器

既存環境

- 下記要件を満たす端末を市側で用意する。

・OS：Windows 11 　Home

・CPU：Core i3以上

・メモリ：16GB以上

・ストレージ：SSD 256GB以上

・対応ブラウザ：Microsoft Edge,Google Chromeの両方に対応

開発要件

要件定義

認識齟齬が出来るだけないように、デモ機やサンプル帳票等を用いて説明を行うこと。

打ち合わせ資料・議事録

会議や要件定義等で使用する資料は、会議の2開庁日前までに本市に提出すること。また、議事録に関しては、原則として、会議終了後7開庁日以内に本市に提出すること。

導入環境

新システムの導入時に必要となる導入環境（ハードウェア・ソフトウェア、作業場所含む。）は、受注者にて用意すること。

進捗管理

各行程の状況把握及びスケジュール管理を行うこと。各行程の進捗状況に関する報告会議（電話・メール報告でも可）を月次で開催し、担当職員に作業状況の報告を行うこと。また、計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、及び担当者の変更等の体制の見直しを含む改善策を提示し、本市の承認を得た上で、これを実施すること。

受け入れテスト

実際の運用・移行データに合わせたシステム全体の機能および性能の確認、運用担当者による運用訓練、総合的な機能検証を目的とする。なお、受け入れテスト実施前に、具体的な内容については本市と協議すること。

業務実施時間

原則として下記の時間中に業務を実施するものとする。ただし、業務を遂行する上で必要と判断した場合や、既存のネットワーク及びシステムの停止等を伴う作業がある場合は、本市と協議の上、業務実施時間外にも業務を実施できるものとする。

・業務実施時間

月曜日から金曜日の午前９時００分から午後５時３０分まで

ただし市役所閉庁日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までの日）を除く。

検収等

設定作業完了後は、本市の担当者に速やかに報告し、設置状況、動作確認等検収を受けること。動作確認等の結果、不備が生じた場合には、速やかに不備の修正を行うこと。

連絡体制

各施設・施設所管部署と事業者が直接やりとりできるプラットフォームを可能な限り用意し、各施設情報の入力時の問い合わせなど、事業者と各施設・施設所管部署の間に総括部署が介入する必要のない事項については、同プラットフォーム上にてやり取りを行うこと。

本稼働直後の対応

稼働直後は、新システムに不慣れなことから、トラブル等が発生する確率が高いと考えている。稼働直後のサポート対応について提案すること。

その他付帯業務

研修
会場は本市にて準備するものとする。

- 操作研修に必要な端末（パソコン・タブレット等）および通信環境については、原則として受注者が準備するものとする。ただし、受注者による端末の直接準備が困難な場合は、代替案を提案し、本市と協議すること。

- 研修にあたっては、慣れないシステム操作で混乱しないように、市が指定する施設で3時間以上の操作研修を同内容で計3回以上行うこと。また、質疑応答の時間を設けること。それを実現するための十分な研修体制の整備、SE支援を行うこと。

マニュアル

運用・管理操作マニュアル15部を用意し、電子データも提供すること。

また、動画マニュアルについても提供すること。

費用負担

システム導入業務のすべての工程で受注者が使用する消耗品については、すべて準備すること。ただし、規定帳票による印字位置の確認テストで使用する用紙については、別途本市にて準備するものとする

業務の実施については、別紙1_対象施設一覧に記載の宝塚市役所地内及び宝塚市役所関連部署内で行う。

業務の実施に関し、行政財産の使用にかかる使用料は免除し、本市が管理している施設で受注者が業務を実施するために使用する光熱水費は本市の負担とする。

特記事項

著作権

納入物に関する著作権（著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む。）は、受注者又は第三者がパッケージなどとして従前から著作権を有している場合を除き、本市による代金の支払いと引き換えに、本市に移転するものとする。ただし、受注者は、納入物の再利用を希望する場合は、納入物に関する著作権を取得することについて、相当な対価の額を含めて、協議を求めることができる。なお、受注者は、開発された成果物に関する著作者人格権を有する場合においても、本市及び本市の指示する者に対してこれを行使しないものとする。

ドキュメントの作成方法

納品するドキュメントについては、運用時における各種変更作業などに伴う改訂などを行うことから、次の事項に留意して作成すること。

文書フォーマット形式

本市においては、次に示す事務処理ソフトウェアを標準的に使用していることから、これらのソフトウェアにより編集および閲覧が可能な文書フォーマット形式により、ドキュメントの電子データを作成すること。なお、受託期間中に使用する事務処理ソフトウェアの変更が生じ、文書フォーマット形式の変更が必要な場合においては、本市からの通知に基づきその変更を行うものする。

- Microsoft Word

- Microsoft Excel

- Microsoft PowerPoint

また、これらのドキュメントについては、PDF形式へ変換した電子データも併せて作成すること。

なお、上記以外の文書フォーマット形式を使用する必要がある場合は、本市と協議のうえ、使用を決定するものとする。

ドキュメントの体裁

使用言語は日本語とすること。用紙サイズについてはA4判またはA3判、本文中の文字サイズについては10.5ポイントから12ポイントを基本として、読みやすさに十分配慮したドキュメントを作成すること。また、紙文書としての出力を考慮し、白黒印刷かつ両面印刷を意識した配色および余白設定とすること。

電子媒体による納品方法

納品期限に提出する電子データについては、CD-RまたはDVD-Rのいずれかの電子媒体に格納し、事前のウィルスチェックを実施した後、本市へ提出するものとする。電子媒体のラベル面には、契約件名、提出ドキュメントの概要、納品期限、ウィルスチェックに関する情報などを記載すること。

追完請求

検収完了後、納入物と仕様書に不一致が発見された場合は、本市と協議の上、受注者は無償で是正処理を実施すること。

契約解除時の措置

受注者の責に帰すべき理由により本契約が解除された場合、受注者は本市と協議の上、本市の業務が支障なく継続できるよう必要な措置をとらなければならない。

本仕様書と提案書の内容差異の取り扱い

本仕様書と提案書の内容に差異がある場合は、本市が提案書の記載内容の方が本仕様書の内容よりも適当であると認めた場合に限り、提案書の内容が優先して適用されることとする。

再委託の取り扱い

業務の一部を第三者に委任、又は請け負わせる場合には、事前に「再委託承諾申出書（様式１・申出用）」「再委託承諾書（様式２・承諾用）」に必要事項を記載し提出すること。